II. 프로젝트 중간보고서

프로젝트명 : 커튼 콜

| 교과목명 | 공개SW프로젝트 |
| --- | --- |
| 담당교수 | 이우진 |
| 팀 장 | 류성호 |
| 팀 원 | 오세창 |
|  | 이동현 |
|  | 장효제 |

목차

프로젝트 개요1

추진 배경2

프로젝트 목표2

경쟁 애플리케이션 분석2

프로젝트 수행 상황4

개발 진행 상황 2

Stage 개발3

유사도 분석 알고리즘3

4분할 페이지 제작3

기타3

문제점 및 해결방안 2

프로젝트 기대 효과 및 활용 방안 4

기대 효과 2

활용 방안 2

향후 계획 1

최종 발표에 이르기까지의 계획 2

수업 종료 후 프로젝트 진행에 관한 계획 2

Ⅰ. 프로젝트 개요

1. 개요 및 추진 배경

여행과 같은 일정이 끝나고 나면, 서로의 사진을 교환하는 순간이 찾아옵니다. 이때 SNS로 공유하기에는 개수 제한이 있고, 이메일로 전송하기는 또 어딘가 번거롭게 느껴집니다. 특히, 인생 사진을 찍기 위해 연속 촬영으로 수많은 사진을 찍어 놓은 경우에는 더욱 그렇습니다.

또, SNS에 올릴 사진 중 하나를 골라야 할 때, 사진을 하나씩 넘기며 보다 보면, 아까 본 사진이 좋아 보였는데, 다시 보면 그 사진이었는지 헷갈리곤 합니다.

이러한 이유로, 저희는 커튼콜 프로젝트를 제안합니다. 일정이라는 연극이 끝나고 퇴장하는 순간조차도 아름답게 나누는 경험을 저희는 제공하고 싶습니다.

저희 앱 사용자가 사진을 서버에 전송하게 되면, 서버에서 사진의 유사도를 판단하여, 사진들을 묶어 정렬해 줍니다.

이후 정렬된 사진들을 네 개의 섹터로 나누어 콜라주하고, 토너먼트 방식으로 가장 나은 사진을 고르게 한다면, 쉽게 마음에 드는 사진을 선택할 수 있습니다.

고른 사진을 사용자는 커튼 콜에서 무대 위로 장미를 던지듯, 추억을 공유하며 다운로드 할 수 있습니다.

이제 제안한 내용을 와이어 프레임으로 표현하면 다음과 같습니다.

그림 1 와어이 프레임

2. 프로젝트 목표

저희는 개요에서의 경험을 하나의 애플리케이션으로 구현하길 원합니다. 즉 다음 3개의 핵심 요소를 목표로 합니다.

가. 사용자들의 사진 공유: 여러 사용자들이 사진을 업로드할 수 있는 웹 서버를 구축합니다. 이를 저희 프로젝트에서 “스테이지”라고 명명하고자 합니다.

나. 유사 사진 선별: 사진들을 OpenCV 기반 알고리즘을 적용하여 유사한 사진들의 집합으로 분류합니다.

다. 가장 선호하는 사진 선택: 유사한 사진끼리 토너먼트 형식으로 사용자에게 최고의 사진을 고를 기회를 제공합니다. 사용자는 즐겁게 사진을 고르고 다운로드할 것입니다.

3. 경쟁 애플리케이션 분석

경쟁 앱 분석을 하기 위해서 우리 앱의 핵심요소 3가지로 나누어서 각 요소의 것을 비교하도록 하겠습니다.

| 가 | 나 | 다 |
| --- | --- | --- |
| Family Album Photo Circle Celebrate | Ai Photos Organizer Gallery Gallery | 슬라이드박스 Piku.이상형월드컵 |

1. Family Album

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mitene&pcampaignid=web_share

개요: Family Album은 가족 중심의 사진 공유 앱으로, 특히 아기와 가족의 중요한 순간을 공유하는 데 집중합니다.

인기도 및 사용자 평가: 앱은 1,000만 회 이상 다운로드, 사용자 평점은 4.9, 리뷰는 24만 개

기능: 가족끼리 아기의 사진을 공유가 목적입니다. 다른 공유 앱과 달리 늘 하나의 스테이지가 늘 열려 있어, 가족끼리 공유를 용이하게

합니다.

2. Photo Circle

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circle38.photocircle&pcampaignid=web_share

개요: ‘가’ 기능을 우수히 수행하는 앱입니다.

인기도 및 사용자 평가: 앱은 100만 회 이상 다운로드, 사용자 평점은 4.6입니다. 리뷰 수는 9,000개입니다.

기능: 스테이지를 공유할 때 QR코드와 비밀번호를 이용합니다. 이는 와이파이를 쓸 때처럼 사용자들이 익숙하다는 특징이 있습니다.

3. Celebrate

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.celebrate.celpho&pcampaignid=web_share

개요: 저는 ‘가’의 요소를 수행한 3개의 앱 중에 UI가 가장 이쁘다고 생각합니다.

인기도 및 사용자 평가: 50만회, 평점 없음, 3개의 앱중 가장 최신 앱이어서, 유저의 수가 적습니다.

기능: 게스트는 8자라의 digit code를 통해 호스트의 방으로 들어온다.

4. Ai Photos Organizer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dotsquares.imagelabeler&pcampaignid=web_share

개요: ‘나’ 기능을 수행하는 앱입니다. 저희의 프로젝트에서 사용하고 있는 키워드,  이 앱은 AI를 활용하여 사진을 키워드를 중심으로 정렬하는 기능을 제공합니다.

하지만 앨범 구조에 영향을 미치며, 22년 9월 이후로 진행하지 않는 업데이트 등의 이유로 평가가 좋지 않습니다.

인기도 및 사용자 평가: 500회 이상의 다운로드. 3.3점의 사용자 평점

기능: AI를 활용한 키워드 중심의 사진 분석을 제공하고, 이를 폴더로 제공합니다.

5. Gallery, Gallery

개요: ‘나’에서 Ai의 키워드 추출하여 정렬하는 정렬법 말고 다르게 정렬하는 앱은 두 개의 갤러리앱이 있었습니다.

Gallery by Google : 단순한 갤러리 앱이었습니다. 특이한 기능으로 콜라주 기능을 제공하는 것

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photosgo&pcampaignid=web_share

Gallert by Photo Gallery Tools: 각 데이터를 이용해서 정렬해주는 단순한 기능입니다.
https://play.google.com/store/apps/details?id=gallery.photomanager.picturegalleryapp.imagegallery&pcampaignid=web_share

6. 슬라이드 박스

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.slidebox&pcampaignid=web_share

개요: ‘다’의 기능을 제공하는 사진 앱은 없었습니다. 따라서 사용법이 특징적인 이 앱을 조사했습니다.

기능: 옆의 이미지에서 보이듯 휴지통, 특정 폴더 보내기를 슬라이드라는 경험을 통해 보냅니다.

7. Piku.이상형월드컵

https://www.piku.co.kr/

개요:

기능:

결론. 커튼콜의

커튼 콜의 특징은 결국 ‘가’, ‘나’, ‘다’를 한 앱에서 제공하는 것입니다. 특히 ‘나’와 ‘다’ 역시 우리 커튼콜 앱이 제공하는 특이한 경험이 사용자에게 다르게 다가 올 것입니다.

Ⅱ. 프로젝트 수행 상황

1. 개발 진행 상황

가. Stage 개발

첫 화면: 사용자가 ‘커튼 콜’에 로그인하면 스테이지를 만들거나 이미 존재하는 스테이지에 참여할 수 있습니다.

스테이지 키 발급:　사용자가 스테이지를 만들면 호스트가 됩니다. 호스트는 스테이지 키를 발급하여 사진을 공유할 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.

추가 사용자 접속: 추가 사용자들은 스테이지 키를 웹 페이지 파라미터로 사용하여 해당 스테이지에 입장합니다. 사용자가 입장 시 호스트에게 사용자가 표시됩니다.

나. 유사도 분석 알고리즘

사진 업로드: 스테이지에 입장한 사용자들은 사진 업로드 버튼을 통해 여러 장의 사진을 한 번에 서버로 업로드 할 수 있습니다.

업로드 후 분석 시작: 호스트는 사진 업로드가 완료되었으면 이미지 유사도 분석을 시작할 수 있습니다.

유사도 분석: 유사도 분석 알고리즘이 업로드된 사진들의 유사도를 분석하여 비슷한 사진끼리 정렬하여 스테이지의 사용자들에게 보여 줍니다.

다. 4분할 페이지 제작

토너먼트 사진 선택: 유사한 사진들마다 토너먼트를 진행하여 가장 나은 사진을 선택할 수 있습니다.

사진 다운로드: 선택된 가장 나은 사진을 다운로드 합니다. 가장 잘 찍힌 사진 말고도 다운로드 받고 싶은 사진이 여러 장인 경우, 토너먼트 과정에서 즉각적으로 다운로드 받을 수 있습니다.

라. 기타

토너먼트 사진 선택: 유사한 사진들마다 토너먼트를 진행하여 가장 나은 사진을 선택할 수 있습니다.

사진 다운로드: 선택된 가장 나은 사진을 다운로드 합니다. 가장 잘 찍힌 사진 말고도 다운로드 받고 싶은 사진이 여러 장인 경우, 토너먼트 과정에서 즉각적으로 다운로드 받을 수 있습니다.

2. 문제점 및 해결방안

프론트엔드 개발: React와 같은 UI 라이브러리를 사용하여 동적이며 반응형인 웹 사이트로 개발 할 예정입니다.

백엔드 개발: 팀원들의 개발 경험이 있는 Django 웹 프레임워크를 이용하여 서버 사이드 로직을 구현하고, PostgreSQL 등의 데이터베이스를 사용하여 데이터 관리를 합니다.

이미지 저장: Amazon Web Service(AWS)에서 제공하는 S3(Simple Storage Service)을 이용해서 대용량 이미지를 저장합니다.

이미지 처리: OpenCV를 포함한 라이브러리 등을 활용하여 이미지 분석 및 처리 알고리즘을 개발합니다. 사진 픽셀의 색도, 채도, 명도에 대한 히스토그램 비교를 기준으로 합니다. 판단에 부족함이 있을 경우, 여러 모델에 대응하는 메소드값에 가중치를 두어 사용하거나 이미지 메타데이터를 사용합니다.

CI/CD: Amazon Web Service(AWS) 를 이용해서 모든 팀원이 실시간으로 서버에 접속이 가능하도록 구성을 하며, 배포시  nginx 를 이용하여 서비스 부하를 막습니다.

오픈 라이선스 리서치: 웹에서 유사한  공개 소프트웨어 를 조사하여 실질적 구현 방법과 개발 진행에 관한 방향성을 얻습니다.

더 나은 개발 도구 탐색: 스테이지 생성 기술과 사진 분류 기술에 대해서 사용할 수 있는 패키지나 라이브러리를 지속적으로 탐색합니다.

개발 환경: Pycharm IDE, VS Code를 활용합니다.

협업 도구: Github, Notion, Figma, ERD Cloud, Jenkins

Ⅲ. 기대 효과 및 활용 방안

1. 기대 효과

가. 기술적 측면

프로젝트 진행 과정에서 개발하게 되는 사진들을 유사한 집합으로 분류하는 기술을 많은 이미지 프로세싱 관련 프로젝트들이 사용할 것으로 기대합니다.

반응형이며 동적인 토너먼트 선택 페이지를 통해 여러 사용자가 여러 기기에서 사진을 실시간으로 공유할 수 있는 기술을 제공하여 여러 개발 요소에 사용할 것으로 기대합니다.

사진 집합에서 가장 선호하는 사진 선택에 대한 머신 러닝을 통해 학습시켜 연속 사진 촬영 시 자동으로 만족스러운 대표 이미지를 산출할 수 있습니다.

이미지 토너먼트 선택 알고리즘을 통해 이상형 월드컵 등 토너먼트 선택 관련 개발에서 해당 알고리즘을 사용할 수 있습니다.

웹 socket을 이미지 선택 과정에서도 이용한다면 참여한 사용자들이 투표를 통해 선택하는 멀티플레이어-토너먼트 기술을 구현할 수 있습니다.

나. 산업적 측면

사용자가 같이 모여 선호하는 사진을 고르는 과정은 사용자에게 새로운 사진 관리 및 공유 방식입니다. 이런 경험은 사용자의 참여를 높이고, 새로운 형태의 애플리케이션이나 플랫폼 개발자에게 영감을 줄 수 있습니다.

머신 러닝 교육 데이터 공급 가능: 커튼콜에 사용된 사진들에 대한 사용자들의 학습 사용 동의를 얻어 전처리된 머신러닝 훈련 자료로 활용할 수 있습니다. 이는 이미지 처리 관련 AI 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 사람들이 다녀 온 여행지나 장소에 대한 데이터를 수집할 수 있으므로,관광 산업 및 홍보 산업에 대한 비전을 제공할 수 있습니다.

해당 소프트웨어, 알고리즘을 이용한다면 사진 산업에서 고객에게 정제된 사진을 제공하는 좋은 도구가 될 수 있습니다.

사진 분류 알고리즘을 군이나, 경찰 등의 공립 기관에서 채집한 증거를 분류하는 데 활용할 수 있습니다.

여행 유튜버나 인플루언서들이 여행 리뷰 과정에서 시청자들과 함께하는 디지털 콘텐츠로 사용할 수 있습니다.

2. 활용 방안

커튼콜 플랫폼에서 생성된 데이터는 이미지 처리, 컴퓨터 비전, 머신 러닝 등의 분야에서 연구 및 교육 자료로 활용될 수 있습니다.

유사한 이미지 집합을 생성해주는 기술을 이미지 정리 어플리케이션 등 다양한 사진 처리 분야에서 사용할 수 있습니다.

가장 선호하는 사진 선택 후 해당 사진을 소셜 네트워크와 연동하여 사진들을 바로 불러오거나 선택된 사진들을 곧바로 게시할 수 있습니다.

이미지 분류 알고리즘을 통해 메신저 앱의 사진 저장소에서 유사한 사진을 기준으로 정렬 옵션을 제공할 수 있습니다.

Ⅳ. 추진 전략

1. 추진 일정

추진 일정 링크:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GSVGrETZeN0LfRcHWUscrdsJuvUD2yOCAigM5AthbJc/edit?usp=sharing

2. 참여 인력

(※ 제안서의 내용을 바탕으로 팀원들 간에 분배된 담당 내역에 대해서 간략하게 서술한다.)

| NO. | 성명 | 소속 |  |  | 담당분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 학과 | 학번 | 학년 |  |
| 1 | 류성호 | 컴퓨터공학 | 2020112021 | 3 | Engine, Back-End, DB |
| 2 | 오세창 | 전자정보통신공학 | 2020212463 | 3 | DevOps, Back-End, DB |
| 3 | 이동현 | 컴퓨터공학 | 2020112002 | 3 | Front-End, Back-End |
| 4 | 장효제 | 컴퓨터공학 | 2020112024 | 3 | Front-End, Web design |

참고 문헌

PYPI Django channel
https://channels.readthedocs.io/en/latest/

Ahn, G. (n.d.). NEW-DDOCKDDACK. GitHub. Retrieved from
https://github.com/GijuAhn/NEW-DDOCKDDACK?tab=readme-ov-file

Duplicate Image Finder
https://github.com/elisemercury/Duplicate-Image-Finder

Piku.이상형월드컵
https://www.piku.co.kr/

Django 개발 가이드
https://wikidocs.net/197556#django_1

파이썬 개발 가이드
https://icedhotchoco.tistory.com/entry/PEP-8

파이썬 개발 가이드 원문
https://peps.python.org/pep-0008/